Про звіт про виконання у 2020 році Міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки

За результатами виконання у 2020 році Міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради                     від 21.12.2018 № 1790  (зі змінами), яка мала на меті поліпшення екологічної ситуації у місті Херсоні, забезпечення екологічно безпечних умов проживання мешканців, відповідно до статті 25, керуючись пунктом 22 частини першої статті  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання у 2020 році Міської цільової програми «Екологія» на 2019 - 2021 роки взяти до відома (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора департаменту міського господарства міської ради СЕРОГОДСЬКУ Т.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та охорони навколишнього середовища (МЕДВЕДЄВ А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова                                                                                Ігор КОЛИХАЄВ

ЗВІТ

про виконання у 2020 році Міської цільової програми

«Екологія» на 2019 - 2021 роки

Міська цільова програма «Екологія» на 2019-2021 роки (далі – Програма) затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 №1790 (зі змінами). Перелік природоохоронних заходів на 2020 рік розроблявся відповідно до розпорядження міського голови від 10.12.2019 № 272р  «Про створення робочої групи з розроблення пропозицій до проєкту Переліку природоохоронних заходів на 2020 рік до Міської цільової програми «Екологія» на 2019-                2021 роки».

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету, в тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд).

На виконання Програми передбачалося за рахунок коштів міського бюджету  2635200,59 грн, профінансовано – 1242349,54 грн, у тому числі за рахунок коштів Фонду – 2517915,59 грн (в тому числі вільний залишок Фонду –  973486,59 грн), профінансовано –  1125064,54 грн.

Основною метою Програми є подолання факторів екологічного ризику в навколишньому природному середовищі міста і спрямування дій виконавчих органів міської ради та міських комунальних підприємств на вирішення екологічних проблем Херсона.

Для вирішення всього комплексу питань нагальною є потреба в отриманні та аналізі повної і достовірної інформації про стан кожної складової екологічної безпеки та забезпечення належної координації зусиль щодо їхнього вирішення як на рівні міста, так і області.

Програма зосереджувалася на вирішенні наступних завдань:

- охорона, збереження та відновлення зелених насаджень;

-недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами.

Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень міста Херсона

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради укладено договір від 06.11.2020 № 997 з фізичною особою-підприємцем ІВАНОВИМ П.С.  (переможцем відкритих торгів, проведених через систему «Прозорро») «Про закупівлю послуг з інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста Херсона» на суму 967405,26 грн.

Виконано інвентаризацію 11 об’єктів благоустрою зеленого господарства (6 парків та 5 скверів), загальною площею 87,2 га.

За результатами інвентаризації, у Шевченківському парку наявні                2183 дерева, з яких 1288 дерев у задовільному стані та 895 – у незадовільному; в парку Шуменському – 2512 дерев, з яких 1368 дерев у задовільному стані  та

1144 – у незадовільному; в парку Херсонська фортеця  – 7772 дерева, з яких      3890 дерев у задовільному стані та 3882 – у незадовільному; в парку                        ім. В. Маргелова – 1749 дерев, з яких 751 дерево у задовільному стані,             998 – у незадовільному; в парку Слави – 1494 дерева, з яких 909 дерев                 у   задовільному   стані,   585 – у   незадовільному,   в   парку  «Казенний  сад» –

2

803 дерева, з яких 311 дерев у задовільному стані та 492 – у незадовільному стані; у Потьомкінському сквері – 220 дерев, з яких 123 дерева у задовільному стані та 97 – у незадовільному; в сквері ім. Пушкіна – 204, з яких 151 дерево у задовільному стані, 53 – у незадовільному; в сквері Привокзальному –                  153 дерева, з яких 107 дерев у задовільному стані та 46 – у незадовільному; в сквері Шевченківському – 316 дерев, з яких 167 дерев у задовільному стані та 149 – у незадовільному; в сквері Театральному – 101 дерево, з яких 40 дерев у задовільному стані та 61 – у незадовільному.

Планувалося профінансувати захід на суму 974954,00 грн, профінансовано на суму  967405,26 грн. Заплановані роботи виконано у повному обсязі, зменшення вартості послуги відбулося в результаті проведення процедури закупівель.

Заходи з озеленення території міста (придбання саджанців 3–5 років для висадки у парках та скверах міста, на території комунальних закладів міста)

Відповідно до договору між комунальним підприємством «Парки Херсона» (яке визначене відповідальним виконавцем вказаного заходу) та фізичною особою-підприємцем ДЕМІДОВИМ С.С. від 16.11.2020 № 47, придбано 620 одиниць саджанців дерев загальною вартістю 80000,00. Зокрема, саджанців ясеня зеленого – 110 шт., кельрейтерії – 100 шт., акації                        білої – 160 шт, клена гостролистого – 100 шт., катальпи                    бігнонієподібної – 100 шт., горобини червоної – 50 шт.

Планувалося профінансувати захід на суму 120000,00 грн, профінансовано на суму  80000,00 грн.

Захід виконано у повному обсязі з економією бюджетних коштів за рахунок пониження ціни після закінчення аукціону при проведенні процедури закупівлі за спрощеною системою.

Утилізація люмінесцентних ламп від комунальних закладів міста

Спеціалізованим підприємством, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, зібрано та вивезено власним транспортом 5607 відпрацьованих люмінесцентних ламп від комунальних неприбуткових закладів міста. Роботи виконувалися на підставі договору між департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Укрекопром»  від 21.12.2020 № 1218. Договір укладено на суму 28259,28 грн (виходячи з фактичних обсягів утворення відходів) та виконано в повному обсязі.

Планувалося профінансувати захід на суму 45000,00 грн, профінансовано на суму 28259,28 грн.

Поводження з відпрацьованими елементами живлення

Захід не виконано. За інформацією міського комунального підприємства «Гарантія», яке визначено відповідальним виконавцем вказаного заходу, проведення процедури закупівлі за спрощеною системою оголошувалося двічі, однак обидва рази процедуру скасовували. Вдруге процедуру закупівлі скасовано через неможливість подати документи до Державної казначейської служби України до завершення фінансового року.

3

Планувалося профінансувати захід на суму 195000,00 грн, профінансовано на суму 0,00 грн.

Проведення робіт з демеркуризації та вивезення небезпечних відходів

Укладено договір від 30.11.2020 №19112020 між відділом з питань цивільного захисту м. Херсона Херсонської міської ради (який визначений відповідальним виконавцем вказаного заходу) та Херсонською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на проведення робіт із демеркуризації та вивезення небезпечних відходів (люмінесцентні лампи, ртуть зіпсована, забруднена або не ідентифікована, термометри відпрацьовані) в обсязі 76 годин (виходячи з фактичних обсягів здійснення робіт).

Планувалося профінансувати захід на суму 92000,00 грн, профінансовано на суму 49400,00 грн.

Придбання спеціальних багаторазових боксів для збору відпрацьованих елементів живлення (37 шт.)

Розпорядником коштів за зазначеним заходом Програмою визначено міське комунальне підприємство «Гарантія». Захід не виконано.

Планувалося профінансувати захід на суму 117475,00 грн, профінансовано на суму 0,00 грн.

Відновлення моніторингу рівня залягання ґрунтових вод на території міста Херсона

Укладено договір від 17.11.2020 № 1072 між департаментом житлово-комунального господарства міської ради та Південно-Українською  гідрогеологічною експедицією Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства про надання послуг з відновлення моніторингу за рівнем залягання грунтових вод на території міста Херсона.

На виконання заходу проведено заміри рівнів залягання ґрунтових вод, складено карту фактів та звіт про виконання робіт.

Відповідно до інформації, наведеної у зазначеному звіті, станом на грудень 2020 року, налічується 40 діючих спостережних свердловин.

З них, за результатами минулорічних спостережень: 3 свердловини виявилися безводними (на території парку Шуменський, по                          просп. Будівельників та по вул. Робочій поблизу церкви); за 26-ма свердловинами  рівні залягання ґрунтових вод знизилися; за 5-ма свердловинами – практично не змінилися;  за 5-ма – підвищилися;                            1 свердловина (на перехресті вул. Героїв Крут та вул. Ладичука) пошкоджена внаслідок втручання сторонніх осіб та потребує ремонту, заміри рівнів залягання ґрунтових вод не проводилися.

Підйом рівнів ґрунтових вод відбувся за свердловинами, розташованими в районі залізничного вокзалу, у мікрорайоні Північному (вул. Архиповича), в селищі Кіндійці, на схилі Дніпра, а також смугою від вул. Залізничної до          вул. Гмирьова та Молодіжної.

Території зі стійким підтопленням (рівень залягання ґрунтових вод менше  3 метрів) знаходяться в районі залізничного вокзалу та вул. Ракетної.

4

Підтоплені території (рівень залягання грунтових вод від 3 до 5 метрів) поширені в південному напрямку від Бериславського шосе («Млини», «Воєнка»), в мікрорайоні Текстильників та на території мікрорайону  Північний, на південь від вул. Ракетної.

Планувалося профінансувати захід на суму 117285,00 грн, профінансовано на суму 117285,00 грн .

Директор департаменту

міського господарства                                                    Тетяна СЕРОГОДСЬКА