ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

_________ сесія міської ради _______ скликання

РІШЕННЯ

від ___________________№_____________

м. Херсон

Про затвердження звіту про виконання у 2019 році Міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки

За результатами виконання у 2019 році Міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради                     від 21.12.2018 № 1790 «Про затвердження Міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки та Переліку природоохоронних заходів на 
2019 рік» (зі змінами), яка мала на меті поліпшення екологічної ситуації у місті Херсоні, забезпечення екологічно безпечних умов проживання мешканців, відповідно до статті 25, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання у 2019 році Міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки (додається).

2. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів, а відділу громадських зв’язків міської ради висвітлити його у засобах масової інформації.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  комунальної власності та охорони навколишнього середовища (МЕДВЕДЄВ А.) та заступника Херсонського міського голови Херсонського району Херсонської області згідно з розподілом обов’язків.

Херсонський міський голова

Херсонського району

Херсонської області                                                                    Ігор КОЛИХАЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

_______ № _______

ЗВІТ

про виконання у 2019 році міської цільової програми

«Екологія» на 2019-2021 роки

Міська цільова програма «Екологія» на 2019-2021 роки 
(далі – Програма) та перелік природоохоронних заходів на 2019 рік, розроблялися відповідно до розпорядження міського голови від 06.11.2018 № 387р                      «Про створення робочої групи з розроблення проекту рішення міської ради                  «Про затвердження міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки та Переліку природоохоронних заходів на 2019 рік».

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету, в тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд охорони НПС).

На виконання Програми передбачалося за рахунок коштів міського бюджету  2047741,12 грн, профінансовано – 1075360,35 грн, у тому числі за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища – 1937095,12 грн, профінансовано – 964715,20 грн.

Основною метою Програми є подолання факторів екологічного ризику в навколишньому природному середовищі міста та спрямування дій виконавчих органів міської ради та міських комунальних підприємств на вирішення екологічних проблем Херсона.

Для вирішення всього комплексу питань нагальною є потреба в отриманні та аналізі повної і достовірної інформації про стан кожної складової екологічної безпеки та забезпечення належної координації зусиль щодо їх вирішення, як на рівні міста, так і області.

Враховуючи обсяг фінансування Програми, за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету, Програма зосереджувалася на вирішенні наступних завдань:

- охорона і раціональне використання водних ресурсів;

- охорона атмосферного повітря;

- охорона, збереження та відновлення зелених насаджень;

- недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами.

Розробка проекту землеустрою з установлення водоохоронних і прибережно-захисних смуг р. Дніпра та р. Кошової

Рішенням міської ради від 21.12.2018 №1790 на виконання вказаного заходу передбачено 80887,47 грн. Рішенням міської ради від 14.03.2019 №1866 суму на виконання  заходу збільшено за рахунок частини вільного залишку фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився станом на 01.01.2019 в сумі – 929741,06 грн. Таким чином, загальний обсяг коштів, передбачених програмою на  виконання вказаного заходу у 2019 році складав 1010628,53 грн.

Відповідно до рішення міської ради від 22.08.2019 № 2071 «Про внесення змін та доповнень до Міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки та Переліку природоохоронних заходів на 2019 рік», вказаний захід виключено з Переліку природоохоронних заходів на 2019 рік.

Рішення прийняте за результатами розгляду робочою групою з розроблення проекту рішення міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Екологія» на 2019-2021 роки та Переліку природоохоронних заходів на 2019 рік службової записки першого заступника міського голови КОЗАКОВА І.                      від 28.05.2019 №7-877-5/12. У зазначеному документі розпорядником коштів (департаментом містобудування та землекористування міської ради) обґрунтовано необхідність  виконання вказаного заходу  після внесення змін до Генерального плану м. Херсона.

Придбання новітніх приладів для поліпшення якості спостереження за атмосферним повітрям на території міста.

Захід здійснювався шляхом надання цільової субвенції в сумі 284700, 00 грн  з міського до державного бюджету.

За рахунок перерахованих коштів Херсонським обласним центром з гідрометеорології (шляхом проведення відкритих торгів через систему «Прозорро») придбано:

- 3 електроаспіратори, загальною вартістю 125568,00 грн  (марки ASA-1S (переносний прилад) – 2 одиниці, марки (ASA-2М – 1 одиниця) для відбору проб  атмосферного повітря на діоксид сірки, діоксид та оксид азоту, фенол, формальдегід;

- 1шафу сушильну СП-50С, вартістю 20322,00 грн, для обробки та сушки сорбційних трубок для відбору проб атмосферного повітря;
         - 1 шафу витяжну ШВЛ-02, вартістю 37950,00 грн, для обробки в лабораторії зі шкідливими хімічними реактивами при аналізі відібраних проб;

- 1 ваги аналітичні «Radwag», вартістю 22860,00 грн, для точного зважування часток пилу вловлених в атмосферному повітрі;

- інформаційне табло ІТ-09Т з блоком детектування гамма випромінювання БДБГ-09, вартістю 78000,00 грн, який встановлено на фасаді будинку за місцем розміщення установи (вул. Перекопська, 17 ). На табло в режимі реального часу висвітлюється рівень радіації, температура повітря.

За допомогою сучасних приладів та обладнання покращилася якість моніторингу за станом атмосферного повітря м. Херсона.

Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень міста Херсона

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради укладено договір від 04.10.2019 №1047 з фізичною особою-підприємцем Івановим Павлом Сергійовичем (переможцем відкритих торгів проведених через систему «Прозорро») «Про закупівлю послуг з інвентаризації та паспортизації зелених насаджень міста Херсона» на суму 459348,00 грн

Планувалося профінансувати захід на суму 465312,53 грн, профінансовано на суму 459348,00 грн.

В ході виконання заходу проведено інвентаризацію та паспортизацію зелених насаджень на комунальній території в межах 35 вулиць міста Херсона та Набережної р. Дніпро на площі 32,09 га.

В межах зазначених площ проінвентаризовано 9459 дерев, з яких:

-  у Дніпровському районі  - 2386 дерев (в тому числі у доброму стані – 848 дерев, у задовільному стані – 427дерев, у незадовільному стані - 1111 дерев);

-  у Корабельному районі - 1379 дерев (в тому числі у доброму стані – 479 дерев, у задовільному стані – 340 дерев, у незадовільному стані - 560 дерев);

- у Суворовському районі - 5694 дерев (в тому числі у доброму стані –          2408 дерев, у задовільному стані – 1042 дерев, у незадовільному стані -                 2244 дерев).

Утилізація люмінесцентних ламп від комунальних закладів міста

Спеціалізованим підприємством, що має ліцензію на впровадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами зібрано та вивезено власним транспортом 6389 відпрацьованих люмінесцентних ламп від комунальних неприбуткових закладів міста. Роботи виконувалися на підставі договору між департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Укрекопром»  від 19.12.2019 № 2017. Договір укладено на суму 30667,20 грн (виходячи з фактичних обсягів утворення відходів) та виконано в повному обсязі.

Планувалося профінансувати захід на суму 57800,00 грн, профінансовано на суму 30667,20 грн

Поводження з відпрацьованими елементами живлення

Спеціалізованим підприємством, що має ліцензію на впровадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами вивезено власним транспортом 3725,49 кг відпрацьованих елементів живлення.

Роботи виконувалися на підставі договору між департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Укрекопром»  від 18.12.2019          № 2018.

Планувалося профінансувати захід на суму 190000,00 грн, профінансовано на суму 190000,00 грн грн

Відновлення моніторингу рівня залягання ґрунтових вод на території міста Херсона

Укладено договір від 23.08.2019 № 864 між департаментом житлово-комунального господарства міської ради та Південно-Українською  гідрогеологічною експедицією Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства про надання послуг з відновлення моніторингу за рівнем залягання грунтових вод на території міста Херсона.

На виконання заходу проведено заміри рівнів залягання ґрунтових вод, складено карту фактів та звіт про виконання робіт.

Відповідно до вказаного звіту, станом на 01.01.2020, придатними до спостережень за рівнем залягання ґрунтових вод визнано 40 свердловин, у тому числі 2 безводні в межах Шуменського мікрорайону, де існує ризик формування горизонту ґрунтових вод.

У порівнянні з 2012 роком, коли були припинені системні спостереження, площі стійкого підтоплення територій з глибиною залягання рівнів до 3 м скоротилися (в районі селищ Текстильників та Східне такі осередки відсутні). Залишилися вказані осередки в районі залізничного вокзалу, вздовж Бериславського шосе та в районі селища Північного.

Забудована територія схилів р. Дніпро є перезволоженою, а на схилах           р. Дніпро фіксуються джерела, що загрожує розвитком зсувних процесів.

Планувалося профінансувати захід на суму 110646,00 грн, профінансовано на суму 110645,15 грн .