PAGE  

[image: image1.png]




ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                  РІШЕННЯ


м.Херсон

________________                                                                            № ___________

Про попередній розгляд проєкту рішення 

міської ради «Про хід виконання Міської
програми розвитку електротранспорту
в м. Херсоні на 2018-2032 роки
у період 2019-2020 років»
З метою дотримання вимог чинного законодавства в частині попереднього розгляду проєктів рішень міської ради виконавчим комітетом, враховуючи статтю 62 Регламенту Херсонської міської ради VІI скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 № 1 (зі змінами), керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої  статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:


1. Внести на розгляд сесії міської ради проєкт рішення міської ради «Про хід виконання Міської програми розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки у період 2019-2020 років» (додається).

2. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління транспортної, дорожньої інфраструктури і звʼязку міської ради ВІРКУН М.
4. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова 




                                    Ігор КОЛИХАЄВ
[image: image2.png]



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

_________ сесія міської ради _______ скликання

РІШЕННЯ

від ___________________№_____________ 

м. Херсон
Про хід виконання 

Міської програми розвитку електротранспорту
в м. Херсоні на 2018-2032 роки 
у період 2019-2020 років

З метою дотримання вимог чинного законодавства щодо звітності в частині виконання міських програм розвитку, заслухавши звіт начальника управління транспортної, дорожньої інфраструктури і звʼязку міської ради ВІРКУН М. про хід виконання Міської програми розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 1109 (зі змінами), у період 2019-2020 років, враховуючи підпункт 1 пункту «а» статті 27 та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про хід виконання Міської програми розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 1109 (зі змінами), у період 2019-2020 років, взяти до відома (додається).

2. Виконавцям завдань та заходів Програми продовжити роботу щодо їхнього виконання.
3. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради                (ЗАРУБА І.) оприлюднити  дане   рішення   на   офіційному  сайті   Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та торгівлі (СТЕЛЬМАШЕНКО Ю.), фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики та соціально-економічного розвитку (ДМИТРІЄВ А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В. 

Міський голова





                         Ігор КОЛИХАЄВ

ЗВІТ

про хід виконання Міської програми розвитку

електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки 

у період 2019-2020 роки

Рішенням міської ради від 22.12.2017 № 1109 затверджено Міську програму розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки (зі змінами, далі –  Програма). 
Цілями та основними завданнями Програми є збереження міського електротранспорту, підвищення ефективності і надійності його функціонування, відповідно до встановлених нормативів та стандартів, а саме: реалізація у місті Херсоні засад державної політики у сфері міського електротранспорту із забезпеченням його беззбиткової роботи, що передбачено Законом України «Про міський електричний транспорт», створення належних умов для надання населенню доступних і якісних послуг із перевезення пасажирів тролейбусами, збільшення питомої ваги електротранспорту в міських пасажирських перевезеннях із метою зниження рівня забруднення навколишнього середовища міста, впровадження заходів з енергозбереження; впровадження електронних систем диспетчерського управління,                           GPS- моніторингу та обліку перевезення пасажирів.
В місті Херсоні послуги з перевезення пасажирів електротранспортом надаються МКП «Херсонелектротранс» (далі –Підприємство). Щоденно в робочі дні на маршрути міста виходять 40 тролейбусів. Підприємство обслуговує 7 міських маршрутів, річний пробіг становить більше 2,0 млн км.

На виконання заходів Програми Підприємству з міського бюджету в 2019 році фактично профінансовано 7828,0 тис. грн, а саме:

- залишок суми на остаточний розрахунок за придбання у 2018 році                4 тролейбусів марки «Богдан» Т70117 у сумі 6328,2 тис. грн;

- придбання тролейбусних та автомобільних шин на суму                    1000,0 тис. грн;

- капітальний ремонт ділянки контактної тролейбусної мережі інв.             № 100092 (просп. Ушакова) із заміною 75 електричних опор – 499,8 тис. грн (із придбанням матеріалів та обладнання, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи).

   Окрім заходів Програми, які фінансувалися з міського бюджету, Підприємством у I кварталі 2019 року придбано за власні кошти два тролейбуси Skoda 14 Tr (з пробігом), які з кінця березня 2019 року почали працювати на маршруті № 3. 

На виконання заходів Програми у 2020 році з міського бюджету фактично профінансовано 68389,5 тис. грн, а саме:

- оплата праці з нарахуваннями 43091,2 тис. грн;

- оплата електроенергії 18867,5 тис. грн;

- придбання тролейбусних та автомобільних шин на суму 999,4 тис. грн;

- цільова підтримка підприємств на погашення боргу із податку з доходів фізичних осіб, в тому числі борг, штрафи та пеня на суму 4173, 8 тис. грн;
2

- придбання дезінфекційних засобів та  засобів індивідуального захисту на суму 20,324 тис. грн;

- фінансова підтримка на виплату пільгових пенсій до Пенсійного фонду України 218,0 тис. грн;

- сплата податку на землю 32,0 тис. грн;

-
оплата Банку ЄБРР комісії за оцінку проєкту «Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі 987,3 тис. грн.   
З метою реалізації Програми та придбання  нових сучасних тролейбусів, що споживають на 40% менше електроенергії, в рамках інвестиційного проєкту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Херсон за допомогою кредитного фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку у 2019 році Підприємством укладено угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю  нових  тролейбусів  та  супутнього ремонтного та діагностичного обладнання, ремонту та  модернізації  депо,  тролейбусної  контактної  мережі. 

На виконання заходів Програми з міського бюджету профінансовано оплату банківської комісії за оцінку проєкту «Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі». В 2020 році Європейським банком реконструкції та розвитку розпочато процедуру тендерних торгів. Заходи, передбачені Програмою, виконано у повному обсязі, в межах передбаченого фінансування. 

Начальник управління транспортної,

дорожньої інфраструктури і зв’язку 

міської ради                                                                                   Марина ВІРКУН
