	


[image: image1.png]



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

_________ сесія міської ради _______ скликання

РІШЕННЯ

від ___________________№_____________ 

м. Херсон
Про звіт щодо  виконання у 2020 році

Програми розвитку дорожнього 

господарства м. Херсона на 2020 ‒ 2024 роки
Заслухавши звіт про виконання у 2020 році Програми розвитку дорожнього господарства м. Херсона  на 2020 ‒ 2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.08.2019 № 2075 (зі змінами) (далі – Програма), керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
          1. Звіт щодо виконання у 2020 році Програми взяти до відома (додається).

2. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (ЗАРУБА І.)  оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради ВІРКУН М.       

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та торгівлі (СТЕЛЬМАШЕНКО Ю.) та  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.
Міський голова                                                                               Ігор КОЛИХАЄВ
Звіт
про виконання у 2020 році Програми розвитку дорожнього господарства м. Херсона  на 2020-2024 роки
З метою запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення стану доріг, належного утримання об’єктів дорожнього господарства, рішенням міської ради від 22.08.2019 № 2075 затверджено Програму розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020 ‒ 2024 роки (далі – Програма), відповідальність за виконання якої покладено на управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», установи, організації та підприємства, що перебувають у комунальній власності, підзвітні та підконтрольні органам місцевого самоврядування.
У 2020 році орієнтовний обсяг фінансування Програми склав                              180 590,004  тис. грн, але, у зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом, виділено 74 793,879 тис. грн, у тому числі на : 

· капітальний  ремонт об’єктів дорожнього господарства  –                   47 132,855 тис. грн;

· поточний ремонт та утримання об’єктів дорожнього господарства – 22 516,024 тис. грн;
· спеціалізована техніка, обладнання та предмети довгострокового користування, які  придбані за рахунок поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 5 145,00 тис. грн;

Так, у 2020 році виконано:

1. Капітальний ремонт об’єктів дорожнього господарства на загальну суму 47 005,65873 тис. грн, а саме:

	Пор.

№
	Вид робіт
	2020 (заплановано), тис.  грн
	2020 (бюджетні призначення), тис.  грн
	2020

(виконано),           тис.  грн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Капітальний ремонт вуличної мережі, у тому числі:
	70646,400
	37 119,58662
	37 094,22822

	
	Дніпровський район
	
	
	

	1. 
	вул. Залаегерсег (від Бериславського шосе до                   пл. ім. Героя Радянського Союзу Дубинди П.Х.)
	
	339,65392
	339,65392

	2. 
	вул. 9-а Східна
	
	2 315,26693
	2 315,26693

	3. 
	вул. Іллюші Кулика (від                    вул. Чорноморської до                           вул. Миру)
	
	1 115,69623
	1 115,69623

	4. 
	шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійське) [від                             вул. Перекопської до                       пл. В’ячеслава Чорновола (Кіндійської)]
	
	941,21606
	941,21606


2

	1
	2
	3
	4
	5

	5. 
	вул. Севастопольська
	
	599,64452
	599,64452

	6. 
	вул. О. Шовкуненка (від               вул. Чорноморської до                  вул. Ладичука)
	
	65,44344
	65,44344

	7. 
	вул. М. Суботи
	
	70,564
	70,564

	8. 
	вул. Кримська
	
	1 949,27999
	1 949,27999

	9. 
	Бериславське шосе
	
	86,07298
	86,07298

	10. 
	просп. Текстильників
	
	70,000
	62,08820

	
	Всього:
	15 417,600
	7 552,83807
	7 544,92627

	
	Суворовський район
	
	
	

	11. 
	пров. Йосипа Пачоського (Спартаківський)
	
	1 728,15492
	1 728,15492

	12. 
	вул. 14-а Північна (від                  вул. Ціолковського до                            вул. Покришева)
	
	1 161,45834
	1 161,45834

	13. 
	вул. Космічна [від                             вул. Некрасова до вул. Вишневої (Блюхера)]
	
	76,00340
	76,00340

	14. 
	вул. Миколи Гринька (Бегми) [від вул. Некрасова до                 вул. Вишневої (Блюхера)]
	
	76,20618
	76,20618

	15. 
	вул. Фонвізіна (від                       вул. Нестерова до вул. Ракетної)
	
	13,80810
	13,80810

	16. 
	вул. Ціолковського [від              вул. Генерала Алмазова (Безродного) до вул. 14-ої Північної]
	
	73,15418
	73,15418

	17. 
	вул. Жуковського [від                     вул. Генерала Алмазова (Безродного) до вул. 14-ої Північної]
	
	73,69290
	73,69290

	18. 
	вул. Нестерова [від                           вул. Генерала Алмазова (Безродного) до вул. 14-ої Північної]
	
	1 883,73085
	1 883,73085

	19. 
	проїзд Баранова- Росіне (Ватутіна) 
	
	849,14515
	849,14515

	20. 
	вул. Полковника Кедровського (Будьонного)
	
	1 241,61533
	1 241,61533

	21. 
	вул. Журби в с. Степанівці
	
	77,8961
	77,89610


3
	1
	2
	3
	4
	5

	22. 
	вул. Привокзальна (від житлового будинку № 22 по    вул. Привокзальній  до житлового будинку № 70 по просп. Ушакова)
	
	1 054,17472
	1 054,17472

	23. 
	вул. Привокзальна                                                                                                    
	
	3 592,25821
	3 592,25821

	24. 
	просп. Ушакова
	
	7,9728
	7,97280

	25. 
	просп. 200-річчя Херсона [від вул. Некрасова до                            вул. Вишневої (Блюхера)]
	
	1 154,88085
	1 154,88085

	26. 
	вул. Потьомкінська (Карла Маркса) [від вул. Олеся Гончара (Бєлінського) до                             вул. Маяковського] 
	
	801,04682
	801,04682

	27. 
	Миколаївське шосе (від                    пл. Ганнібала до                                       пл. Перемоги) 
	
	1 031,68398
	1 031,68398

	28. 
	пров. Сестер Гозадінових (Любарської)
	
	42,59317
	42,59317

	29. 
	вул. Вишнева (Блюхера)
	
	106,78454
	106,78454

	30. 
	вул. Генерала Видригана З.П.
	
	1 424,27191
	1 424,27191

	31. 
	вул. Маяковського 
	
	1 525,41732
	1 525,41732

	32. 
	вул. Гридасова (від вул. Кости Хетагурова до                                    вул. Ціолковського)
	
	70,000
	55,60876

	
	

Всього:
	28 934,400
	18 065,94977
	18 051,55853

	
	Корабельний район
	
	
	

	33. 
	просп. Святих Кирила та Мефодія (Георгія Димитрова) 
	
	1 539,23067
	1 539,23067

	34. 
	вул. Дорофєєва 
	
	1 148,44479
	1 148,44479

	35. 
	вул. Михайлівська (Петренка)
	
	3 869,79585
	3 869,79585

	36. 
	вул. Івана Богуна (Ілліча) (від вул. Нафтовиків до вул. Робочої) 
	
	1 163,39673
	1 163,39673

	37. 
	вул. Робоча [від                              вул. Олександрівської (Червонопрапорної) до                  вул. Єврейської (Войкова)] 
	
	1 201,11705
	1 201,11705


4
	1
	2
	3
	4
	5

	38. 
	вул. Олександрівська (Червонопрапорна) [від                вул. Качельної (Сорокіна) до вул. Доброхотова, від вул. Комкова до  вул.  Лугової,  від  вул.  Робочої   до вул. Тракторної, від вул. Філатова до пл. Ганнібала]
	
	91,712
	91,712

	39. 
	вул. Колодязна (від                       пров. Степового до                               пл. Корабельної) 
	
	81,58922
	81,58922

	40. 
	вул. Євгена Патона
	
	68,92948
	68,92948

	41. 
	вул. Молодіжна в сел. Геологів
	
	899,41242
	899,41242

	42. 
	вул. Теплична в сел. Геологів
	
	1 437,17057
	1 434,11521

	
	Всього:
	26 294,400
	11 500,79878
	11 497,74342

	
	Виготовлення та встановлення нових дорожніх знаків
	1 794,140
	1 533,66807
	1 434,57028

	
	Виготовлення та встановлення нового зовнішнього пішохідного огородження
	1 794,140
	1 100,000
	1 098,40992

	
	Розмітка доріг фарбою
	5 000,000
	1 063,56275
	1 063,56275

	
	Капітальний ремонт тротуарів у т. ч.:
	5 000,00
	3 556,89177
	3 555,74177

	1.
	по вул. Університетській (40 років Жовтня) [від                             вул.  Залаегерсег до житлового будинку № 173 по                          вул. Університетській (40 років Жовтня)]
	
	454,69794
	454,69794

	2.
	по вул. Церковній (Старостіна) (від вул. Ладичука до                     вул. Кременчуцької)
	
	788,84429
	788,84429

	3.
	по вул. Перекопській (від житлового будинку № 181 до житлового будинку № 193)
	
	845,53879
	845,53879

	4.
	по просп. 200-річчя Херсона (від житлового будинку № 41 до житлового будинку № 43)
	
	25,324
	25,32400

	5.
	по вул. Іллюші Кулика 
	
	277,00015
	277,00015


5
	1
	2
	3
	4
	5

	6.
	від будинку № 23 по                      вул. Залаегерсег до загальноосвітньої школи № 48 по вул. 28-ої Армії,14
	
	282,50295
	282,50295

	7.
	у районі загальноосвітньої школи № 57 по  вул. Шенгелія, 9
	
	847,98365
	847,98365

	8.
	у районі загальноосвітньої школи № 55 по  вул. Лавреньова, 9б
	
	35,000
	33,85000

	
	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста з установленням технічних засобів регулювання дорожнього руху (влаштування світлофорних об’єктів) ), у т. ч.:
	3850,00
	947,5844
	947,5844

	1. 
	Миколаївське шосе ‒                    вул. 8-а Польова
	
	99,60916
	99,60916

	2. 
	Миколаївське шосе ‒                      вул. Нестерова
	
	99,60826
	99,60826

	3. 
	вул. Філатова ‒                                вул. Олександрівська (Червонопрапорна)
	
	101,04306
	101,04306

	4. 
	вул. Перекопська ‒                          вул. Ладичука
	
	99,49926
	99,49926

	5. 
	вул. Перекопська ‒                          вул. Чорноморська 
	
	101,01126
	101,01126

	6. 
	вул. Покришева ‒                     вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії
	
	100,99590
	100,99590

	7. 
	Миколаївське шосе ‒                      вул. Залізнична
	
	53,87500
	53,87500

	8. 
	пров. Макіївський ‒                        вул. Нафтовиків
	
	97,11502
	97,11502

	9. 
	вул. Небесної сотні (40 років Жовтня) (у районі Політехнічного коледжу)
	
	96,33046
	96,33046

	10. 
	вул. Перекопська ‒                         вул. Матроська
	
	98,49702
	98,49702


6

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Розширення проїжджої частини для влаштування вуличної стоянки автомобілів
	1267,200
	-
	-

	
	Капітальний ремонт дорожнього покриття перехресть з облаштуванням додаткової смуги
	960,000
	
	

	
	Капітальний ремонт дорожнього покриття з облаштуванням кишені для зупинки громадського транспорту
	960,000
	
	

	
	Капітальний ремонт проїзду на кладовищі сел. Геологів
	1580,000
	1 557,28319
	1 557,28319

	
	Капітальний ремонт пішохідної доріжки від Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 39  по вул. 1-ій Текстильній з облаштуванням пішохідного переходу через Бериславське шосе в районі комбінату залізобетонних виробів
	150,000
	
	

	
	Капітальний ремонт проїжджої частини площі 200-річчя Херсона з коригуванням форми розподільчого острівця та облаштуванням кишені зупинки громадського транспорту «База «Холодильник» в м. Херсоні
	100,000
	
	

	
	Капітальний ремонт та влаштування велосипедних доріжок у Таврійському мікрорайоні (просп. 200-річчя Херсона,                                          вул. Полковника Кедровського (Будьонного), вул. 49-ої 
	100,000
	
	


7

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Гвардійської Херсонської дивізії,  вул. Покришева, з’єднання вул. Полковника Кедровського (Будьонного) та Миколаївського шосе) в           м. Херсоні
	
	
	

	
	Капітальний ремонт  асфальтобетонного покриття території Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 по просп. Ушакова, 79а
	100,000
	48,42478
	48,42478

	
	Капітальний ремонт під’їзних шляхів до житлового будинку № 36 по  вул. Дорофєєва
	250,00
	42,376
	42,376

	
	Розробка проєктно-кошторисної документації, підготовка техніко-економічного обгрунтування
	200,000
	
	

	
	Капітальний ремонт підземних пішохідних переходів, у т. ч.:
	300,0000
	163,47742
	163,47742

	
	Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Херсон, Корабельний район, площа Одеська
	
	163,47742
	163,47742

	
	Капітальний ремонт під’їзних шляхів до навчальних та лікувальних закладів міста
	1 056,000
	
	

	
	Капітальний ремонт мостів
	700,00
	
	

	
	Капітальний ремонт інших об’єктів
	664,000
	
	

	
	Всього:
	96 471,880
	47 132,855
	47 005,65873


8
2. Поточний ремонт та утримання об’єктів дорожнього господарства на загальну суму 21240,42631 тис. грн, а саме:

	Пор.

№
	Вид робіт
	2020 (заплановано),

тис. грн 
	2020 (бюджетні призначення), 

тис. грн
	2020   (виконано),

тис. грн

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Поточний та ямковий ремонт проїжджої частини вулиць
	21 120,000
	3 596,58799
	3 578,54130

	2. 
	Поточний ремонт тротуарів
	2 112,000
	402,56638
	397,56638

	3. 
	Технічне обслуговування мостів
	200,000
	
	

	4. 
	Технічне обслуговування світлофорних об’єктів
	1 267,200
	1 266,9916
	1 252,97476

	5. 
	Поточний ремонт світлофорних об’єктів 
	200,000
	
	

	6. 
	Поточний ремонт направляючого пішохідного огородження
	400,000
	298,02372
	297,95984

	7. 
	Поточний ремонт дорожніх знаків
	400,000
	298,27669
	298,02096

	8. 
	Поточний ремонт під’їзних шляхів до міських кладовищ
	200,000
	198,64757
	198,64757

	9. 
	Поточний ремонт доріжок на кладовищі сел. Геологів
	200,000
	198,52840
	198,52840

	10. 
	Поточний ремонт мостів
	844,800
	
	

	11. 
	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху
	528,000
	248,650
	248,650


	12. 
	Відкачка води з підземних пішохідних переходів
	200,000
	
	

	13. 
	Паспортизація вулиць
	250,000
	
	

	14. 
	Паспортизація дренажної мережі 
	100,000
	
	

	15. 
	Паспортизація мостів
	200,000
	
	

	16. 
	Технічне обстеження мостів
	200,000
	
	


9
	1
	2
	3
	4
	5

	17. 
	Розробка схеми з організації безпеки руху транспорту і пішоходів
	200,000
	
	

	18. 
	Розробка загальноміської схеми організації дорожнього руху
	200,000
	
	

	19. 
	Сплата коштів за спожиту світлофорними об’єктами електроенергію
	873,800
	573,800
	516,58522

	20. 
	Придбання інших товарів, матеріалів, тощо
	632,200
	46,482
	46,482

	21. 
	Придбання люків та решіток
	224,400
	
	

	22. 
	Інші роботи, послуги
	528,000
	75,429
	75,429

	23. 
	Придбання матеріалів для ремонту світлофорних об’єктів                          (КП «Херсонміськсвітло»)
	316,800
	299,000
	297,60108

	24. 
	Технічне обслуговування світильників «Перехід»
	199,000
	199,000
	125,38445

	25. 
	Фінансова підтримка комунальних підприємств, у т.ч.:
	18 304,600
	14 616,224
	13 510,2387

	1. 
	Комунальне підприємство «Міське дорожнє управління»
	17 804,600
	14 465,224
	13 359,23870

	2. 
	Комунальне підприємство «Дорожник» Херсонської міської ради
	500,000
	151,000
	151,000

	26. 
	Поточний ремонт під’їзних шляхів до навчальних та лікувальних закладів міста
	300,000
	197,81665
	197,81665

	
	ВСЬОГО:
	50 200,800
	22 516,024
	21 240,42631


Крім того, протягом 2020 року придбано спеціалізовану техніку, обладнання та предмети довгострокового користування за рахунок  поповнення

10

статутного капіталу комунальних підприємств на суму 4 479,1986 тис. грн, за переліком 3, а саме:

	Пор.

№
	Найменування об’єкта 
	2020 (заплановано)
	2020 (бюджетні призначення)
	2020 (виконано)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Обладнання автомобілів сніжно - плужним обладнанням
	933,324
	
	

	2. 
	Обладнання автомобіля МАЗ  сніжно- плужним обладнанням 
	560,0000
	
	

	3. 
	Обладнання мулосос 10 куб
	420,00
	
	

	4. 
	Автомобіль  МДКЗ (зима-літо)            10-12 т МАЗ 5550 
	10 023,00
	
	

	5. 
	Установка ямкового ремонту на базі автомобіля шасі з додатковим змінним обладнанням
	4 200,00
	4 000,000
	3 979,99860

	6. 
	Модернізація асфальтового заводу 
	3 640,00
	
	

	7. 
	Ємність для зберігання бітумної емульсії 
	600,00
	500,000
	

	8. 
	Устаткування для ремонту тріщин  CRAFCO  SuperShot 125 DC
	2 240,00
	
	

	9. 
	Грейдер 
	3 136,00
	
	

	10. 
	Коток 13 т
	3 640,00
	
	

	11. 
	Фронтальний навантажувач
	1 680,00
	
	

	12. 
	Електронний ваговий комплекс
	1 400,00
	
	

	13. 
	Розкидач протиожеледної суміші
	600,00
	500,000
	499,200

	14. 
	Машина для нанесення дорожньої розмітки
	145,00
	145,000
	

	
	ВСЬОГО:
	33 217,3240
	5 145,000
	4 479,19860


____________

Начальник управління

транспортної, дорожньої 

інфраструктури і зв’язку




                                    Марина ВІРКУН 

