	


	


[image: image1.png]



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

_________ сесія міської ради _______ скликання

РІШЕННЯ

від ___________________№_____________ 

м. Херсон
Про звіт щодо виконання у 2020 році

Міської програми поліпшення під’їзних 

шляхів до багатоповерхових житлових

будинків на 2020-2024 роки

Заслухавши звіт про виконання у 2020 році Міської програми поліпшення під’їзних шляхів до багатоповерхових житлових будинків на 2020-2024 роки, (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 22.08.2019 № 2076, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А :

          1. Звіт щодо виконання у 2020 році Програми взяти до відома (додається).

2. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (ЗАРУБА І.) висвітлити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради ВІРКУН М.           

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та торгівлі (СТЕЛЬМАШЕНКО Ю.) та  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В. 
Міський голова                                                                                Ігор КОЛИХАЄВ
Звіт
про виконання у 2020 році Міської програми поліпшення під’їзних шляхів до багатоповерхових житлових будинків на 2020-2024 роки
З метою запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення стану під’їзних шляхів до багатоповерхових житлових будинків, належного утримання прибудинкової території, рішенням міської ради від 22.08.2019 № 2076 затверджено Міську програму поліпшення під’їзних шляхів до багатоповерхових житлових будинків на 2020-2024 роки (далі – Програма), відповідальність за виконання якої покладено на управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», установи, організації та підприємства, що перебувають у комунальній власності, підзвітні та підконтрольні органам місцевого самоврядування
У 2020 році орієнтовний обсяг фінансування Програми склав                              55 820,00 тис. грн, але, у зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом, виділено 14 699,523 тис. грн, у тому числі на: 


- капітальний ремонт прибудинкової території внутрішньодворових проїздів житлових будинків  – 10 143,730 тис. грн;

- поточний ремонт  прибудинкової території внутрішньодворових проїздів житлових будинків – 4 555,793 тис. грн.
Так, у 2020 році виконано:

1. Капітальний ремонт прибудинкової території внутрішньодворових проїздів житлових будинків на загальну суму 10 140,85783 тис. грн, А саме:
	
	Вид робіт
	2020 рік (заплановано), тис. грн
	2020 рік (бюджетні призначення), тис. грн
	2020 рік (виконано), тис. грн

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Капітальний ремонт
проїжджої частини 

прибудинкової території, у тому числі:
	
	
	

	 
	Дніпровський район
	
	
	

	1. 
	Бериславське шосе, вул. Миру, вул. Айвазовського, вул. Чорноморська
	
	455,88675
	455,88675

	2. 
	вул. Генерала Видригана З.П., 63
	
	28,166
	28,166

	3. 
	вул. Іллюші Кулика,135,137в
	
	812,93167
	812,93167


2

	1
	2
	3
	4
	5

	4. 
	вул. Університетська (40 років Жовтня), 145 ‒                                          просп. Текстильників, 13
	
	39,534
	39,534

	5. 
	вул. Миру, 22а ‒ 26а
	
	4,008
	4,008

	6. 
	шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійське) ,17
	
	37,000
	36,692

	
	Всього:
	6072,00
	1 377,52642
	1 377,21842

	
	Суворовський район
	 
	
	

	7. 
	просп. Адмірала Сенявіна, 150
	
	353,61507
	353,61507

	8. 
	вул. Покришева,45
	
	467,33022
	467,33022

	9. 
	вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії,7,корп.2,3
	
	680,044
	680,04399

	10. 
	вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 5
	
	4,008
	4,008

	11. 
	вул. Порт-Елеватор, 12 ‒ 13
	
	26,745
	26,745

	12. 
	вул. Театральна (Горького), 29
	
	43,797
	43,797

	13. 
	вул. Карбишева, 34
	
	38,113
	38,113

	14. 
	вул.  Кільцева, 1, 1а ‒                        вул. Запорізька, 7  у                            с. Степанівці
	
	35,982
	35,982

	
	Всього:
	20 307,00
	1 649,63429
	1 649,63428

	
	Корабельний район
	
	
	

	15. 
	вул. Дорофєєва,6
	
	33,850
	33,850

	16. 34
	просп. Будівельників,14,16,26
	
	299,64027
	299,64027

	17. 
	вул. Комкова,94, корп.3,4
	
	540,05507
	540,05507

	18. 
	вул. Комкова, 94, корп. 1,2
	
	64,29525
	64,29525

	19. 
	вул. Лавреньова,15 ‒ 17
	
	799,04662
	799,04662

	20. 
	вул. Лавреньова, 5,7
	
	1 302,38881
	1 302,38881

	21. 
	вул. Лавреньова, 27, 27а, 29, 29а
	
	652,17675
	649,78859

	22. 
	вул. Миколи Куліша, 9
	
	735,47825
	735,47825


3
	1
	2
	3
	4
	5

	23. 
	вул. Миколи Куліша, 1а,3,3а
	
	846,40701
	846,40701

	24. 
	вул. Філатова, 34
	
	763,37507
	763,37507

	25. 
	вул. Євгена Патона, 23
	
	1 007,00619
	1 007,00619

	26. 
	вул. Професора Уварова, 8
	
	33,850
	33,850

	27. 
	вул. Івана Богуна (Ілліча), 78 ‒ 80
	
	39,000
	38,824

	 
	Всього:
	13 601,00
	7 116,56929
	7 114,00513

	 
	Разом
	39 980,00
	10 143,730
	10 140,85783


2. Поточний ремонт прибудинкової території внутрішньодворових проїздів житлових будинків на загальну суму 4 555,78335 тис. грн, а саме: 
	
	Вид робіт
	2020 рік (заплановано), тис. грн
	2020 рік (бюджетні призначення), тис. грн
	2020 рік (виконано), тис. грн

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Поточний ремонт проїжджої частини прибудинкової території, у тому числі:
	 
	 
	 

	
	Суворовський район
	5 280,000
	1 609,29449
	1 609,29449

	1. 
	просп. Адмірала Сенявіна, 152 а, 152б
	
	85,08777
	85,08777

	2. 
	просп. Адмірала Сенявіна, 148, корп. 2
	
	69,99056
	69,99056

	3. 
	вул. Академіка Тарле Є.В., 4, корп. 1,2
	
	79,99606
	79,99606

	4. 
	вул. Академіка Тарле Є.В., 6, корп. 2
	
	174,2602
	174,26020

	5. 
	вул. Покришева, 53
	
	133,15282
	133,15282

	6. 
	вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 18
	
	163,82829
	163,82829

	7. 
	просп. 200-річчя Херсона, 7
	
	158,3191
	158,31910

	8. 
	просп. Ушакова, 40
	
	472,76211
	472,76211

	9. 
	вул. Пугачова, 5а
	
	131,08017
	131,08017

	10. 
	вул. Потьомкінська (Карла Маркса), 99 ‒ 101
	
	41,00108
	41,00108

	11. 
	вул. Паровозна, 121
	
	49,93755
	49,93755

	12. 
	пров. Козацький, 10
	
	49,87878
	49,87878


4
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Дніпровський район
	5 280,000
	1115,55135
	1 115,55135

	13. 
	вул. Університетська (40 років Жовтня), 114д ‒                                         вул. Миру, 4а
	
	177,88092
	177,88092

	14. 
	вул. Перекопська, 177/2
	
	193,34507
	193,34507

	15. 
	шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійське), 30
	
	146,62602
	146,62602

	16. 
	шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійське), 40
	
	192,61485
	192,61485

	
	вул. Іллюші Кулика, 114а
	
	122,9427
	122,94270

	17. 
	вул. 28-ої Армії, 2
	
	177,42455
	177,42455

	18. 
	вул. Кримська, 130
	
	46,23562
	46,23562

	19. 
	вул. Перекопська, 169
	
	8,68390
	8,68390

	
	Корабельний район
	5 280,000
	1830,94716
	1 830,93951

	20. 
	вул. Кольцова, 45
	
	193,71367
	193,71367

	21. 
	вул. Фонтанна, 19
	
	149,9677
	149,96770

	22. 
	вул. Комкова, 92
	
	149,97333
	149,97333

	23. 
	вул. Івана Богуна (Ілліча), 93
	
	149,98305
	149,98305

	24. 
	вул. Івана Богуна (Ілліча), 86
	
	173,00169
	173,00169

	25. 
	вул. Євгена Патона, 5
	
	128,96781
	128,96781

	26. 
	вул. Євгена Патона, 17а
	
	199,000
	199,000

	27. 
	вул. Євгена Патона, 27
	
	49,93347
	49,93347

	28. 
	вул. Шенгелія, 3 ‒ 5
	
	119,98534
	119,98534

	29. 
	просп. Святих Кирила та Мефодія (Георгія  Димитрова), 23
	
	197,25192
	197,25192

	30. 
	вул. Лавреньова, 12
	
	198,67059
	198,67059

	31. 
	вул. Фонтанна, 23, корп.3
	
	50,000
	49,99358

	32. 
	просп. Святих Кирила та Мефодія (Георгія  Димитрова), 10
	
	50,49869
	50,49843

	33. 
	вул. Дорофєєва, 12
	
	19,9999
	19,99893

	
	Всього:
	15 840,000
	4 555,793
	4 555,78535


____________

Начальник управління

транспортної, дорожньої 

інфраструктури і зв’язку




                                    Марина ВІРКУН 
