Додаток 11

до рішення міської ради _______________№____

Заходи

щодо впровадження  автоматизованої системи обліку оплати проїзду

в наземному громадському транспорті на території Херсонської міської територіальної громади

| Пор.№ | Зміст заходу | Фінансування | Термін виконання | Виконавці | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Забезпечення організаційної та нормативно-правової підтримки | - | 2021 рік | Виконавчі органи міської ради | Інформаційне та правове забезпечення Програми. Внесення змін до чинних договорів з виконавчим комітетом Херсонської міської ради та структури МКП «Херсонелектротранс» та МКП «Херсонський комунальний транспортний сервіс». Організація навчання персоналу підприємства - перевізників Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності. |  |
| 2 | Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ( далі – АСООП) із єдиним електронним квитком у міському пасажирському транспорті | - | 2021 рік | Виконавчі органи міської ради підприємства -перевізники Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності, Оператор | Оснащення транспортних засобів перевізників усіх форм власності обладнанням для забезпечення: - фіксації проїзду; -проведення безготівкових розрахунків у міському пасажирському транспорті (електронний гаманець — транспортна картка, банківська картка тощо); -запровадження єдиного квитка у міському пасажирському транспорті |  |
|  | 2.1. Проведення конкурсу щодо відбору оператора електронних систем (далі ‒ Оператор) |  |  |  |  |  |
| 3 | Створення програмної бази | Інші джерела, не заборонені законодавством | 2021 рік | Департамент міського господарства міської ради | Розробка та впровадження спеціального програмного забезпечення, створення Центру обробки транспортних транзакцій, квиткового сервера, АІС ВТК (автоматизовані інформаційні системи внутрішнього технічного контролю) |  |

2

Продовження додатка 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Забезпечення технічними засобами транспортних засобів підприємств- перевізників та пункту продажу та поповнення карт | Інші джерела, не заборонені законодавством | 2021 рік 2022 рік | Департамент міського господарства міської ради, підприємства -перевізники Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності, Оператор | Придбання та встановлення 431 ручного валідатора на транспортних засобах перевізників та 50 валідаторів для пунктів продажу поповнення електронних квитків |  |
| 5 | Юридичне врегулювання питань, пов'язаних із впровадження АСООП | - | 2021 рік | Виконавчі органи міської ради підприємства -перевізники Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності, Оператор | Розроблення та затвердження порядків справляння плати за проїзд у міському пасажирському транспорті Херсонської міської територіальної громади; затвердження єдиної форми е-квитків та порядку розрахунку вартості тарифних пакетів |  |
| 6 | Забезпечення можливості видачі, придбання та поповнення карт, їхнє отримання окремими категоріями пасажирів | - | 2021 рік 2022 рік | Оператор | Визначення місць пунктів видачі, продажу та поповнення е-квитків, забезпечення можливості поповнення через мережу Інтернет, у терміналах самообслуговування, тощо |  |
| 7 | Забезпечення організаційної підтримки та популяризації проєкту | - | 2022 рік | Департамент міського господарства міської ради, підприємства -перевізники Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності, департамент у справах ЗМІ та звʼязків із громадськістю міської ради | Забезпечення медіа-інформування населення (на сайтах, трансляція відеороликів із рекламно-роз'яснювальною інформацією про переваги користування е-квитками, розповсюдження друкованих матеріалів тощо) |  |

3

Продовження додатка 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Тестування автоматизованої системи | - | 2022 рік | Департамент міського господарства міської ради, підприємства -перевізники Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності, Оператор | Усунення недоліків програми та підготовка до введення в експлуатацію |  |
| 9 | Запуск АСООП у міському пасажирському транспорті Херсонської міської територіальної громади | - | 2022 рік | Департамент міського господарства міської ради, Оператор, підприємства -перевізники Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності | Отримання очікуваних результатів від упровадження АСООП |  |
| 10 | Реалізація проєкту «Соціальна карта мешканця Херсонської міської територіальної громади» | 1400,0 2800,0 1400,0 | 2021 рік 2022 рік 2023 рік | Управління соціальної політики, Оператор, підприємства –перевізники Херсонської міської територіальної громади всіх форм власності | Відшкодування витрат з виготовлення та видачі е-квитків «Соціальна карта мешканця Херсонської міської територіальної громади» категоріям громадян, які мають пільги: 2021 рік – 20000 од.; 2022 рік – 40000 од.; 2023 рік ‒ 20000 од. |  |

_____________

# Міський голова                                                                                                                                                              Ігор КОЛИХАЄВ